ГЛАВА  МАЛЫШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________ № _____–ПГ                                                      п.г.т. Малышева

О внесении изменений в постановление главы Малышевского городского округа от 25.09.2017 г. № 783-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018 - 2024 годы» (в редакции от 27.05.2019 г. № 267-ПГ)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 31 октября 2017 года № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной  городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Малышевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018-2024 года», утвержденную постановлением главы Малышевского городского округа  от 25.09.2017 № 783-ПГ (далее муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Приложение к муниципальной программе № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение к муниципальной программе № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение к муниципальной программе № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение к муниципальной программе № 8 «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Малышевского городского округа в сети Интернет http://адм-малышева.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Малышевского городского округа по вопросам городского хозяйства и строительства А.К. Рудного.

Глава Малышевского городского округа                                      М.Ю. Рубцова

Приложение № 1

к постановлению главы

Малышевского городского округа

Приложение № 1 к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество дворовых территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | Ед. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 3 | Количество общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1* | 1 | 0 |
| 4 | Доля площади благоустроенных общественных территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 25 | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 |
| 5 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | % | Не менее 1 | Не менее 5 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 |
| 6 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Кол-во субботников | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к постановлению главы

Малышевского городского округа

Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018-2024 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплексное благоустройство общественной территории: парк за МБУК МДК «Русь» | Администрация Малышевского городского округа, МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба» |  | 2020 | 2020 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории. 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории. 3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий. | Благоустройство 1 общественной территории |
| 2. Комплексное благоустройство общественной территории: возле АО «Мариинский прииск» ул. Тимирязева (1 этап) |  |  | 2021 | 2021 |  |  | Благоустройство 1 общественной территории Благоустройство 1 общественной территории (с завершением этапа благоустройства объекта с предыдущего года) |
| 3. Комплексное благоустройство общественной территории: возле АО «Мариинский прииск» ул. Тимирязева (2 этап) |  |  | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 4. Комплексное благоустройство общественной территории п. Изумруд |  |  | 2023 | 2023 |  |  | Благоустройство 1 общественной территории |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов Ленина, 9, Пионерская, 17 |  | Администрация Малышевского городского округа, МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба» | 2018 | 2018 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории. 2. Разработка дизайн-проекта дворовой территории. 3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий. | Благоустройство 1 дворовой территории |
| 2. Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома Автомобилистов, 19 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | Благоустройство 1 дворовой территории |
| 3. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 1. Азина, 9,11 |  |  | 2021 | 2021 |  |  | Благоустройство 2 дворовых территорий |
| 4. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 1.Восточная, 3,7,9 |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 5. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 1.Автомобилистов,4, 2, Тимирязева, 5,7 |  |  | 2022 | 2022 |  |  | Благоустройство 1 дворовой территории |
| 6. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: 1.Автомобилистов,3,5 2.Автомобилистов, 17 |  |  | 2023 | 2023 |  |  | Благоустройство 2 дворовых территорий |
| 7. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: Ленина 1,3 8 Марта 2 |  |  | 2024 | 2024 |  |  | Благоустройство 1 дворовой территории |
| Задача 3. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с установлением доли и размера финансового участия, а также объема трудового участия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий. 2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового и трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий. | Администрация Малышевского городского округа, МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба» |  | 2020 | 2024 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, «Майские прогулки» и т.д.). 2. Вовлечение заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий (информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.). | Доля и размер финансового участия, а также объем трудового участия заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий |

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах, может быть скорректирован  после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы Малышевского городского округа.

Приложение № 3

к постановлению главы

Малышевского городского округа

Приложение № 3 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Малышевского городского округа на 2018-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018-2024 годы» | Администрация Малышевского городского округа, МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба» | Всего |  |  |  |  | 3273,86 | 170,0 | 455,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3208,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 32,41 | 170,0 | 455,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | 32,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Благоустройство общественных территорий | Администрация Малышевского городского округа, МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба» | Всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 455,6 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 455,6 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. Комплексное благоустройство общественной территории: парк за МБУК МДК «Русь» |  | Всего |  |  |  |  | - | - | 455,6 | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 0 | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 455,6 | - | - |  |  |
| 1.2. Комплексное благоустройство общественной территории: Парк возле АО «Мариинский прииск» ул. Тимирязева |  | Всего |  |  |  |  | - | - | 0,0 | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,0 | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,0 | - | - |  |  |
| 1.3. Комплексное благоустройство общественной территории п. Изумруд |  | Всего |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. Комплексное благоустройство дворовых территорий | Администрация Малышевского городского округа, МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба» | Всего |  |  |  |  | 3273,86 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3208,71 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 32,41 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | 32,74 | - | - | - | - |  |  |
| 2.1. Комплексное благоустройство дворовой территории в пгт. Малышева, ул. Ленина, д. 9 – ул. Пионерская, д. 17 |  | Всего |  |  |  |  | 3273,86 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 3208,71 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 32,41 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | 32,74 | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. Комплексное благоустройство дворовой территории в пгт. Малышева, ул.Азина, 9,11 |  | Всего |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3. Комплексное благоустройство дворовой территории в пгт. Малышева, ул. Восточная, 3,7,9 |  | Всего |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.4. Комплексное благоустройство дворовой территории в пгт. Малышева, ул. Автомобилистов,4,2, Тимирязева, 5,7 |  | Всего |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.5. Комплексное благоустройство дворовой в пгт. Малышева, ул Автомобилистов,3,5 |  | Всего |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.6. Комплексное благоустройство дворовой территории в пгт. Малышева, ул. Автомобилистов, 17 |  | Всего |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.7. Комплексное благоустройство дворовой территории в пгт. Малышева, ул. Ленина, 1,3, 8 Марта, 2 |  | Всего |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.8. Комплексное благоустройство дворовой территории в пгт. Малышева, ул. Автомобилистов, 19 |  | Всего |  |  |  |  | - | 170,0 | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | 170,0 | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |

Приложение № 4

к постановлению главы

Малышевского городского округа

Приложение № 8 к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Малышевского городского округа на 2018-2024 годы

- Дворовые территории:

1) дворовая территория многоквартирных домов Ленина, 9, Пионерская, 17;

2) дворовая территория многоквартирных домов Азина, 9,11;

3) дворовая территория многоквартирных домов Восточная, 3,7,9;

4) дворовая территория многоквартирных домов Автомобилистов,4,2, Тимирязева,    5,7;

5) дворовая территория многоквартирных домов Автомобилистов,3,5;

6) дворовая территория многоквартирного дома Автомобилистов, 17;

7) дворовая территория многоквартирного домов Ленина 1,3, 8 Марта 2;

8) дворовая территория многоквартирного дома Автомобилистов, 19.

- Общественные территории:

- Парк за МБУК МДК «Русь»;

- Парк возле АО «Мариинский прииск» ул. Тимирязева;

3) Общественная территория п. Изумруд.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Малыевского городского округа 2018 – 2024 на годы»